Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym

- Opis przedsięwzięcia zamawiającego

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi i odnową biologiczną”

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Przedsięwzięcie pt. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z Funkcjami Sportowymi i Odnową Biologiczną” polegać będzie na wybudowaniu dwuczęściowego kompleksu składającego się z części hotelowo-restauracyjnej oraz części administracyjnej pod potrzeby instytucji sportowych i publicznych wraz z odnową biologiczną  – połączonej  łącznikiem z istniejącym kompleksem basenowym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego.

    - Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury hotelowej oraz biurowo-administracyjnej, łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowe wymienić można: administracyjne, usługowe, biurowe, hotelowe, gastronomiczne, konferencyjne, odnowy biologicznej. Finalna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku dialogu konkurencyjnego.

    - Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach Przedsięwzięcia infrastrukturę będzie dostarczenie bazy hotelowej dla  organizowanych przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zawodów sportowych oraz odbywających się zgrupowań kadr pływackich i innych dyscyplin sportowych. Aktualnie na największe imprezy sportowe przyjeżdża szeroka rzesza publiczności oraz sportowców którzy potrzebują  jednorazowo około 300 do 1000 miejsc noclegowych,

    - Planowany obiekt hotelowy ma być trzykondygnacyjny. W części piwnicznej będą to tylko pomieszczenia techniczne. Zakładana powierzchnia całkowita obiektu: ok. 5200,00 m kw.

    - Realizacja Rozbudowy Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe wraz z funkcjami towarzyszącymi w założeniu odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

- LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Przedsięwzięcie realizowane będzie w mieście wojewódzkim - Gorzowie Wielkopolskim, w województwie lubuskim. Miasto zlokalizowane nad rzeką Wartą, w odległości około 50 km od granicy polsko - niemieckiej i 130 km od Berlina.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy ulicy Słowiańskiej na działkach nr 619/14, 619/17 oraz 1577/10 wraz z łącznikiem w celu komunikacji z obecnym budynkiem Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego.

    - Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, aktualna baza noclegowa jest niewystarczająca na potrzeby CSR Słowianka. Budowa hotelu o wysokim standardzie i optymalnej cenie a zarazem dobrze skomunikowanego z ośrodkiem Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kompleksu, podnosząc znacznie swoją rangę i znaczenie na tle istniejącej krajowej infrastruktury,  sprawiając, że będzie jednym z wiodących ośrodków sportowych w Polsce.

    - Realizacja przedmiotowego Przedsięwzięcia w otoczeniu Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” stanowić będzie uzupełnienie oferty udostępnianych usług. Nowoczesny hotel pozwoli na zaspokojenie potrzeb   sportowców  w trakcie organizowanych imprez sportowych na najwyższym poziomie, zgrupowań polskich i międzynarodowych kadr sportowych, oraz klientów indywidualnych, jak i grupowych spoza segmentu sportowego, którzy mogą skorzystać z już funkcjonującego obiektu CSR Słowianka z jego pełną infrastrukturą: basenem olimpijskim, aquaparkiem, saunami, Spa, fitness, kręgielnią, kortami tenisowymi oraz innymi funkcjami sportowo – rekreacyjnymi.

Lokalizacja inwestycji na mapie Gorzowa Wielkopolskiego

Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski

    - Teren realizacji Przedsięwzięcia jest położony przy ulicy Słowiańskiej i obejmuje działki o nr:

      - dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę centrum hotelowo konferencyjnego:

        - 619/14, 619/17 oraz 1577/10

      - dla części Przedsięwzięcia obejmującego budowę łącznika działka sąsiadująca z obecnym obiektem sportowym CSR Słowianka

    - Na chwilę obecną większość obszaru inwestycji jest terenem zalesionym.

    - Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod budowę centrum hotelowo – konferencyjnego to ok. 1,6 ha.

Na poniższym zdjęciu widok na działkę będącą obszarem inwestycji – obecnie jest to teren zalesiony

Źródło: Biznes plan budowy Centrum Hotelowego

Poniższe zdjęcie przedstawia przybliżony teren budowy Centrum Hotelowego z funkcją sportową i odnową biologiczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biznes planu budowy Centrum Hotelowego z funkcją sportową i odnową biologiczną.

- STAN PROJEKTOWANY

    - Aktualnie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. prowadzi prace koncepcyjne mające na celu zdefiniowanie możliwie szczegółowego zakresu analizowanego Przedsięwzięcia.

    - Program funkcjonalny Przedsięwzięcia zakłada, iż powinno ono łączyć w sobie funkcje:

      - Biurowo-administracyjne pod wynajem,

      - hotelowe,

      - gastronomiczne i konferencje,

      - odnowa biologiczna.

    - Rozważane są następujące rozwiązania:

      - dla realizacji funkcji publicznych:

        - przestrzeń biurowa na potrzeby instytucji publicznych i sportowych

        - odnowa biologiczna z nastawieniem głównie na sportowców i funkcjami rehabilitacyjnymi

      - dla realizacji funkcji komercyjnych:

        - usługi hotelowe,

        - usługi gastronomiczne,

        - usługi konferencyjne

    - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i tym samym pozostaje otwarte na propozycje wynikające z negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy o PPP podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o.

    - Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia zakłada się zatem budowę budynku o trzech kondygnacjach (piwnica z zapleczem technicznym, parter oraz I piętro) o  powierzchni użytkowej ok. 5200,00 m2. Przeznaczenie powierzchni przedstawiono w poniższej tabeli.

    - Dla inwestycji pozyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Spółka ponadto posiada również komplet warunków technicznych i innych dokumentów, w szczególności:

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z podpisaną umową przyłączeniową,

- warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz zawarte porozumienie z PEC Gorzów Wlkp. o zasadach finansowania przyłącza cieplnego, zgodnie z którym PEC wykona przyłącze na własny koszt CO oraz zaprojektuje i wyposaży węzeł cieplny.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej,

- decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów.

Tabela - Zestawienie powierzchni na cele realizacji poszczególnych funkcji

| Lp. | Przeznaczenie | Powierzchnia [w m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnie administracyjno-biurowe | 500 | Zarządzane przez CSR Słowianka |
| 2 | Część Rehabilitacyjna | 400 | Część obiektu przeznaczona zarządzana przez CSR Słowianka w której znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona pod odnowę biologiczną i rehabilitację |
| 3 | Pokoje oraz część ogólna i komunikacja | 3700 | 93 pokoje 2 osobowe wraz z łazienką ( możliwość dostawki dla 3 osoby), część ogólna obejmować będzie również część restauracyjną oraz konferencyjną zlokalizowaną na parterze od strony ul. Słowiańskiej – Zarządzana przez Operatora |
| 4 | Piwnica | 600 | Pomieszczenia techniczne |
| 5 | Powierzchnia parkingu | 1698 | Planowano 135 miejsc parkingowych wraz z systemem parkingowym |
| 6 | Łącznik z budynkiem istniejącym | 200 | Komunikacja części hotelowej z CSR SŁOWIANKA |

Źródło: opracowanie własne

- PODSTAWY PRAWNE ORAZ MODEL FINANSOWO-PRAWNY WSPÓŁPRACY

    - Ramy prawne współpracy wyznaczone będą przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zgodnie z którą przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

    - Celem przyszłego postępowania, do którego prowadzony jest niniejszy dialog techniczny, będzie wybór partnera prywatnego, który wspólnie z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zrealizuje Przedsięwzięcie w oparciu o następujące założenia:

- z partnerem prywatnym utworzona zostanie spółka celowa o kapitale mieszanym (SPV – special purpose vehicle) w formie spółki z o.o., której początkowymi udziałowcami będą Zamawiający i Partner Prywatny, lub spółka od niego zależna,

- Zamawiający, jako swój wkład do SPV, wniesie niezbędne nieruchomości oraz projekt budowlany i pozwolenie na budowę oraz inne wartości niematerialne, przy czym określenie formy wniesienia udziałów i ich wartości, formy udostępnienia nieruchomości i innych wartości niematerialnych i prawnych, określenie terminu ich wniesienia, jak również określenie wartości udziałów wspólników ustalone zostanie podczas dialogu konkurencyjnego i finalnie nastąpi dopiero w umowie o PPP oraz w umowie SPV,

- początkowe wkłady pieniężne wspólników SPV ustalone zostaną na poziomie niezbędnym do przeprowadzenia przez SPV wstępnej fazy inwestycji (opracowanie projektu umowy spółki, proces rejestracji spółki),

- ustalenie początkowego mniejszościowego pakietu udziałów Zamawiającego  w SPV, z opcją odkupu pakietu większościowego udziałów przez Zamawiającego po cenie nominalnej lub niższej, przy czym po upływie określonego czasu (ok. 5 lat) przewiduje się wykup przez Zamawiającego wszystkich udziałów od Partnera Prywatnego,

- w toku zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji pozyskanie przez SPV kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji inwestycji w wysokości odpowiadającej wszystkim nakładom inwestycyjnym, przy czym rolą Partnera Prywatnego będzie wniesienie do SPV jak największego wkładu kapitałowego, zmniejszającego wysokość kredytu do pozyskania,

- rola Partnera Prywatnego będzie wniesienie kapitału inwestycyjnego do SPV, przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a także dalsza eksploatacja inwestycji wspólnie z Zamawiającym w ramach SPV przez okres spłaty kredytu przez SPV, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu udziałów partnera prywatnego w SPV na zasadach wskazanych powyżej,

- pozyskanie przez SPV operatora hotelowego, który prowadził będzie nowoprojektowany obiekt, zarządzał nim i ponosił koszty jego utrzymania, uiszczając z tego tytułu opłaty SPV, wiążąc się z SPV wieloletnimi umowami; Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału w postępowaniu Partnera Prywatnego, ubiegającego się udzielenie zamówienia wspólnie z operatorem hotelowym,

- umowa o PPP dopuszczać będzie przejęcie udziałów pierwotnego Partnera Prywatnego przez zewnętrznego inwestora.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Harmonogram Przedsięwzięcia przedstawiony został w poniższej tabeli. Realizację Przedsięwzięcia podzielono na cztery Etapy.

    - Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej - IV kw. 2013 i I kwartał 2014 roku. W II Etapie odbędą się negocjacje z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, wybór Partnera oraz podpisanie umowy o PPP. Na ten etap przeznaczono koniec I kwartału i cały II kwartał 2014 roku. Etap III obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robot budowlano – montażowych. Ten etap rozpocznie się w III kwartale 2014 roku.  Etap IV oznacza rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez Partnera Prywatnego oraz Publicznego,

    - Harmonogram prac w kolejnych Etapach realizacji (III i IV) zależeć będzie od finalnego kształtu Przedsięwzięcia, a jego realizacja  powinna  zakończyć się w I kwartale 2016 roku.

Tabela – Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia

| Wyszczególnienie |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| Etap I | Dokumentacja koncepcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym PFU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap II | Negocjacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór partnera prywatnego i podpisanie umowy PPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap III | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlano-montażowych (przewidywany okres realizacji etapu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap IV | Rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez partnera prywatnego oraz podmiot publiczny ( przewidywany moment rozpoczęcia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne